## Slide 1: YAZILIM PROJE YÖNETİMİ Yrd.Doç.Dr. Emin BORANDAĞ eminb@maltepe.edu.tr
Maltepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
YZM 403

## Slide 2: 1. BÖLÜM
YAZILIM PROJE YÖNETİMİNE GİRİŞ

## Slide 3: Genel Bakış…
Yazılım Proje Yönetiminin Önemi
Proje Nedir Türleri Nelerdir?
Diğer Proje Türlerine Karşı Yazılım Projeleri
Sözleşme Yönetimi ve Teknik Proje Yönetimi
Yazılım Proje Yönetimi Kapsamındaki Faaliyetler
Planlar, Metotlar ve Metodolojiler
Yazılım Projelerini Sınıflandırma Yolları
Kurumsal Paydaşlar (Stakeholders)
İş Planı Hazırlama (Business Case)
Proje Başarısı ve Başarısızlığı
Yönetim Nedir?
Yönetim Araçları
Notes: Bu bölüm kapsamında, Yazılım Proje Yönetimi ile ilgili temel kavramları inceleyeceğiz. Bu bağlamda, önce yazılım proje yönetiminin öneminden bahsedeceğiz.
Ardından bir çok derste sıkça duyduğunuz temel bir kavram olan proje ile ilgili konularını göreceğiz. Proje türlerini inceleyip, bunları sınıflandıracağız. Sözleşme yönetimi ve teknik proje yönetiminden söz edeceğiz. Bunun yanında yazılım proje yönetimi kapsamındaki faaliyet adımlarının ne olduğunu öğreneceğiz.
Proje yönetimi içersinde yer alan planlar, metotlar ve kullanılan metodolojiler ile birlikte yazılım projelerinin sınıflandırılmasına ilişkin bazı yolları inceleyeceğiz. Ardından proje yönetiminde önemli bir yeri olan kurumsal paydaşlardan bahsedeceğiz. Projelerin düzenlenmesine ilişkin hedefleri ve projenin yapılabilirliği konularını tartışacağız. Projelerin başarılı veya başarısız olma nedenlerini inceleyeceğiz.
Son olarak yönetimin (management) ne olduğunu ve hangi yönetim araçlarını kullanabileceğimizi öğreneceğiz.

## Slide 4: Giriş
Yazılım projelerin doğru yönetilmesi yazılım projesi hedeflerden biridir. Diğerleri nelerdir?
Yazılım projelerinin;
  planlanması (planning),
  kontrol edilmesi (control),
  izlenmesi (monitoring).
Bir yazılım projesi mutlaka gereksinimleri karşılamalıdır!!!
Gereksinimleri karşılamak için, projenin hedefleri ve kurumsal paydaşları belirlenmelidir.
Notes: İlerleyen haftalar da göreceğiz ki, bütün projeler belirlenen hedeflerin karşılanması konu almaktadır.
Diğer projelerin aksine bir yazılım projesi, mutlaka gereksinimleri karşılamalıdır. Bu gereksinimleri karşılamak için, projenin hedefleri ve kurumsal paydaşları belirlenmelidir. Bütün hedefler yerine getirildiğinde, proje yönetiminin hedefleri de karşılanmış olacaktır.
Bununla birlikte, projenin durumu hakkında herhangi bir fikrimiz yoksa, o projenin gelecekte hedefleri karşılayıp karşılayamayacağı hakkında herhangi bir şey söyleyemeyiz.

## Slide 5: Yazılım Proje Yönetiminin Önemi
  para (money),
    İngiltere’de 2002-2003 yılları arasında, ICT projelerine yaklaşık 2.3 milyon pound harcanırken, yol yapım projelerine yaklaşık 1.4 milyon pound harcanmış.
  proje başarısı,
    The Standish Group’un 2003 yılında 13522 proje üzerinde yapmış olduğu araştırmaya göre yazılım projelerinin;
      % 90’ında gecikme var.
      % 50’sinde bütçe aşımı gerçekleşmiş.
      % 50’sinde müşteri isterleri tam karşılanamamış.
      % 20’si sonuçlanmadan iptal edilmiş.
Notes: Öncelikle para söz konusudur. Bilgi ve İletişim Teknolojilerine ICT (Information and Communication Technologies) ilişkin projeler ile dünyanın parası tehlike altındadır. 2002-2003 bütçe yılı süresince İngiltere’de, yolların yapımına ilişkin projelerden daha fazlası Bilgi ve İletişim Teknolojileri projelerine harcanmış. Bilgi teknolojileri projelerinin kötü yönetimi hükümetler için, sağlık harcamaları gibi iyi şeylere daha az kaynak ayırması anlamına gelecektir.
Ne yazık ki, projeler her zaman başarılı olamamaktadır. The Standish Group’un 2003 yılında 13522 proje üzerinde yapmış olduğu araştırmaya göre yazılım projelerinin; % 90’ında gecikme var, % 50’sinde bütçe aşımı gerçekleşmiş, % 50’sinde müşteri isterleri tam karşılanamamış, % 20’si sonuçlanmadan iptal edilmiş.
Bu proje eksikliklerini sebebi, genellikle proje yönetimidir. Proje ve risk yönetiminin eksikliği yazılım projelerini etkilemektedir. Bu açıdan yazılım projeleri içersinde proje yönetim süreci önemli bir yere sahiptir.

## Slide 6: Proje Nedir?
Proje gerekliliği : İhtiyaçlar ve Değişim
Proje,
  belirli bir başlangıç ve bitiş noktası olan,
  amacı,
  kapsamı,
  bütçesi açıkça tanımlanmış ve
  bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilen planlanmış aktiviteler bütünüdür.
Proje, tanımlanabilen bir sorunun çözümüne yöneliktir.
Proje, bir sonuca ulaştırılması gereken, özgül, dinamik, süreli bir değişim sürecidir.
Notes: Projeler bir değişim ihtiyacı sonunda ortaya çıkarlar. Burada, değişim tabirinden yenilik getirmeyi anlıyoruz. Yenilik dediğimiz şey, herhangi bir sistemin daha ileri bir düzeye gelmesi için gerçekleştirilmesi tasarlanan ürün, işlem veya faaliyettir.
Örneğin; otobüste, trende veya metro da kullanılan biletlerin yerine, “akıllı bilet” tabir edilen mıknatıslı sayaçların kullanılması bir yeniliktir. Banka hesap cüzdanlarının yerine bankamatik kartlarının kullanılması bir başka yeniliktir. Anlaşılacağı üzere, hemen her yeniliğin arkasında çoğunlukla bir teknolojik ilerleme vardır. Bununla beraber, her yenilik mutlak bir surette bir teknolojik gelişmenin sonucudur demek, her zaman için geçerli değildir.
Projeler bir yenilik getirirler. Bu bir ürün geliştirme projesi olabileceği gibi, süreç iyileştirme, yeni kalite standartlarının belirlenmesi gibi projeler de olabilir. Projelerin getirmesi amaçlanan yenilikler; genellikle büyük ölçekli, çok yaygın etkisi olan, kapsamlı, karmaşık düzenlemeler olup, günlük olağan değişiklikler sonucu yapılan küçük düzenlemeler bu tarz yenilikten sayılmazlar. Onlar daha ziyade, kurumun doğal gelişmesi sonucu oluşan küçük ilerlemelerdir.

## Slide 7: Proje Nedir? (devam…)
İnsanoğlunun kurduğu ve yaşattığı medeniyetler dikkatlice incelendiğinde, projelerin planlanması ve yönetimi süreçleriyle karşılaşırız.
Modern organizasyonlar, proje yönetiminin bir çok avantaj kazandırdığını keşfetmiştir.
Müşterilerin daha iyi ve daha hızlı ürün veya hizmet beklentilerine, en kolay cevap verme yönteminin proje yönetimi metodolojisi olduğu ispatlanmıştır.
Rekabet Koşullarının Zorlaşması
Esnek Organizasyon Yapısı
Birimlerin Koordinasyon İçinde Yönetimi
Verimliliğin Arttırılması
Notes: Günümüzün refahını oluşturan bütün sanayi üretim araçları, binalar, bütün mamuller, etrafımızda gördüğümüz her şey çeşitli projelerin ürünleridir.
Bir projenin amacı bir fayda sağlamak, bir ihtiyacı gidermek ve bir probleme çözüm bulmaktır.

## Slide 8: Projenin Özellikleri
Projeyi rutin işlerden ayıran özellikler:
  Sıradan olmayan işleri içerir,
  Planlama gerektirir,
  Özel hedeflere veya ürünlere yöneliktir,
  Önceden belirlenmiş bir süresi vardır,
  Yapılan iş çeşitli alanlarda uzmanlık ister,
  Yapılan işin çeşitli aşamaları bulunur,
  Proje için kullanılacak kaynaklar belirlenir,
  Projeler daha büyük ve karmaşıktırlar.
Notes: Projeler sıradan olmayan işleri içerir: Projeler tekrarlanmazlar, bir kerelik veya bir adetlik yapılırlar. Örneğin, Boğaz köprüsü yapımı gibi… Bir adetten fazla yapılan işler; sıradan, tekrarlanan, rutin işlerdir. Bu işlerde hiçbir belirsizlik yoktur, yapılacak her şey bellidir. Örneğin, yeni ürün geliştirme veya prototip yapımı bir proje kapsamına girer, ürünün seri olarak üretimi ise rutin bir iş olup, proje kapsamına girmez.
Her proje belli bir amaç için yapılır ve bu amaca ulaşınca proje sona erer. Bu amacın; açık ve anlaşılır biçimde tanımlanması, gerçekçi, somut ve ölçülebilir olması gerekir.
EN SON SÖYLE: Projede söz konusu olan iş veya ürün belli bir ölçeğin üstünde büyüklükte ve/veya karmaşık yapılıdır. Örneğin, bir gemi yapımı, uzay aracının yapımı aylar, hatta yıllar sürebilir.

## Slide 9: Proje Yönetimi Nedir?
Proje yönetimi, proje hedeflerine ulaşmak için maliyet, zamanlama ve kalite kriterlerinin göz önünde bulundurularak, mühendislik aktivitelerinin doğru olarak planlanması ve denetimi işlemleridir.
Her projenin başarılı olabilmesi için ;
Zamanında tamamlanması,
Kendisi için tanılanan bütçe dahilinde tamamlanması,
Başından itibaren şart koşulan performans gereklerini yerine getirmesi gerekmektedir.
Notes: Proje yönetimi, performans, maliyet ve zaman hedeflerine ulaşabilmek için eldeki kaynakları en verimli bir şekilde programlama ve proje aktivitelerini kontrol etme sürecidir.

## Slide 10: Proje Yönetimi ile İlgili İstatistikler
A.B.D. projelere her yıl $2.3 trilyon harcamaktadır.
Tüm dünyada ise yaklaşık $10 trilyon harcanmakta.
Ortalama bir proje yöneticisi yılda $82,000 kazanıyor.
Proje İşletmeciliği Enstitüsü (PMI), 1969 yılında kurulmuştur. 1990 yılına kadar 7.500 üyesi varken 5 yıl sonra 17.000’nin üzerinde üyesi olmuştur. 2001 yılına kadar 86.000 üyeye sahip olup, günümüzde bu rakam 100.000 üyeyi geçmiştir.

## Slide 11: Proje Yönetiminin Popülerliği
Proje yönetiminin son yıllarda popülaritesinin artmasının bazı nedenleri:
  Firmalarda çalışan insan kaynağında azalma olmasına rağmen, ortaya çıkarılan işlerin niteliğinde ve kalitesindeki artış (teknolojik gelişmelerin etkisi),
  Projelerin daha kapsamlı olmaya başlaması,
  Küreselleşmenin getirdiği rekabet ortamı,
  İletişimin daha kolaylaşması,
  Pazarın genelini devamlı takip eden ve üreticilerin istekleri doğrultusunda yönlendirilebilen müşterilerin etkisi,
  Çok uluslu iş yapma olanaklarındaki artış,
  Gelişmeleri merkezden düzenli olarak izleyebilme ve gerekirse müdahale edebilme isteği.

## Slide 12: Yazılım Proje Yönetimi Neler İçerir?
Planlama
Organize Etme
Kadrolaşma
Yönlendirme
Görüntüleme
Kontrol Etme
Yenilik Getirme
Temsil Etme
Yapılacaklara karar verme.
Gerekli düzenlemeleri yapma
Yapılacak iş için doğru kişileri seçme
Gerekli talimatların verilmesi
İşlemin izlenerek kontrol edilmesi
Aksaklıklara karşı tedbir alma
Yeni çözümler önerme
Kullanıcılarla iletişim kurma

## Slide 13: Yazılım Projelerinin Diğer Projelerden Farkları
Yazılım projelerini diğer projelerden ayıran özellikler:
  Görünmezlik (Invisibility): Bina, köprü gibi bir inşaat projesi yapıldığı sırada görünürdür, ancak bir yazılım projesi görünür değildir.
  Karmaşıklık (Complexity): Yazılım ürünleri yapılan harcamalar göz önünde bulundurulduğunda, diğer projelere göre daha karmaşıktır.
  Uygunluk (Conformity): Fiziksel sistemler belli malzemeler kullanılarak yapılır, ancak hepsinin sabit belli kuralları vardır. Yazılım projelerinde amaç müşteri istekleri ile uygunluktur.
  Esneklik (Flexibility): Yazılım ürünlerinde kolayca değişiklik yapılabilmesi esneklik sağlar.
Notes: Genelde proje yönetim tekniklerinin çoğu, aynı zamanda yazılım proje yönetimi için uygulanmaktadır. Ancak Fred Brooks yazılım projelerini diğer projelerden ayıran bazı karakteristik özellikler tanımlamıştır.
Görünmezlik Özelliğinin Devamı: Yazılım proje yönetimi, görünürlüğü görünmezlik yapan bir süreç olarak görülebilir.
Esneklik Özelliğinin Devamı: Güç olarak görünen bir yazılımı değiştirmek kolaydır.

## Slide 14: Yazılım Proje Yönetimi ile İlgili Bir Araştırma
Amerika’da Standish Group tarafından yapılan bir araştırmaya göre yazılım projelerinin:
  %33’ü bitmeden iptal edilmekte,
  %53’ünde maliyet tahminleri % 189 oranında aşılmakta,
  proje süre aşımı ortalama olarak % 222 oranında olmaktadır.
Sebepler:
  Hedeflerdeki belirsizlikler,
  Kötü planlama,
  Teknolojideki yenilikler,
  Proje yönetim yöntemi eksikliği,
  Yetersiz çalışan sayısı.

## Slide 15: Sözleşme Yönetimi ve Teknik Proje Yönetimi
Kurum-içi projeler (in-house projects), kurumun ihtiyaçları doğrultusunda kullanıcılar ile geliştiricilerin ortaklaşa çalışması sonucu ortaya çıkan projelerdir. Kurumlar bu tür projelerde genellikle sözleşmeli programcılardan yararlanırlar. Kurum ile geliştirici yazılım firması arasında sözleşme yapılmaktadır.
Ayrıca kurumlar bu tür projeler için, hem yapılan sözleşmeyi denetleyecek hem de proje için teknik kararları alabilecek bir kişiyi “proje yöneticisi” olarak belirlemektedir.
Bu sayede geliştirilen projenin, müşteri gereksinimlerini karşılaması, zamanında ve bütçesinde tamamlanmasına çalışılır.
Notes: Bir yazılım projesi, geçerli yazılımın sadece yazılması ile ilgili değildir. Aslında, bir yazılım uygulaması hazır paket program olarak satın alınabilinir. Satın alınacak bu yazılıma ilişkin aktivitelerin, özelliklerin incelenmesi ve gerekli alt yapı çalışmalarının yapılması süreci de bir yazılım projesi olarak değerlendirilebilir.

## Slide 16: Yazılım Proje Yönetimi Kapsamındaki Faaliyetler
Genellikle yeni bir sistemin geliştirilmesine yönelik olarak üç temel adım vardır:
  Fizibilite Çalışması,
  Planlama,
  Projenin Yürütülmesi.

## Slide 17: Fizibilite Çalışması
Proje çalışmasına başlanmasına karar verilen bir ön çalışmadır.
Gereksinimler toplanır, geliştirme ve işletim giderleri ile yeni sistemin getirileri belirlenir.
Büyük sistemlerdeki fizibilite çalışması ayrı bir proje gibi yürütülür.
Yapılan çalışma, yazılım geliştirmenin gereklilik ve önceliklerinin belirlendiği bir stratejik planlama gibidir.
Notes: Fizibilite çalışması bir projeye başlamadan önce yapılan bir ön çalışmadır. Proje ile ilgili olarak yapılan bir ön değerlendirme olarak düşünülebilir.
Geliştirilecek proje ile ilgili gereksinimler toplanır. Gereksinimleri ortaya çıkarma, başlangıçta karmaşık ve zor olabilir. Kurumsal paydaşlar, proje ile ilgili gerçekleştirmek istedikleri hedefleri biliyor olabilir, ama bunların başarılı olacağı hakkında emin olamayız. Geliştirme ve işletme maliyetleri ile yeni sistemin getirileri hesaplanır.
Büyük sistemlerdeki fizibilite çalışması ayrı bir proje gibi yürütülür.
Yapılan çalışma, yazılım geliştirmenin gereklilik ve önceliklerinin belirlendiği bir stratejik planlama gibidir. Bazen organizasyonlar, bir çok projeden oluşan bir geliştirme programını da fizibilite çalışması olarak değerlendirirler.

## Slide 18: Planlama
Fizibilite çalışması projenin yapılabilir olduğunu gösteriyorsa planlama çalışmalarına geçilir.
Büyük bir proje için detaylı planlama baştan yapılmaz, proje o aşamalara geldikçe detaylı planlama yapılır.
Bunun sebebi, proje aşamaları için daha doğru ve detaylı bilgiler ancak başlama aşamasına gelindiğinde elde edilir.

## Slide 19: Projenin Yürütülmesi
Planlama aşamasını takiben projenin yürütülmesine geçilir.
Projenin yürütülmesi tasarım ve gerçekleştirme alt safhalarını içerir.
Planlama ve tasarım arasındaki fark:
  Planlama ürünler için yürütülmesi gerekli aktiviteleri içerir, tasarım ise kullanıcı arayüzü, iç mimari gibi dıştan görülen yüzünü içerir.
Detaylı seviyede tasarım kararları planlama kararlarını etkilediği için bu iki kavram karıştırılmaktadır.

## Slide 20: ISO 12207 Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü
Gereksinim Analizi (Requirements Analysis)
Tanımlama (Specification)
Tasarım (Design)
Kodlama (Coding)
Doğrulama ve Sağlama (Verification & Validation)
Kurulum (Installation)
Bakım ve Destek (Maintenance & Support)

## Slide 21: Gereksinim Analizi
Gerçekleştirilmesi planlanan projedeki kullanıcı sistem beklentileri tanımlanır.
Analiz önce bir fizibilite çalışması gerektirebilir.
Yazılımın servisleri, kısıtları ve hedefleri belirlenir.
Kullanıcı gereksinimlerinin belirlenmesinde değişik yaklaşımlar kullanılabilir.
Örneğin kullanıcıların bütün gereksinimlerini karşılamayan ancak düşük maliyetli bir çözüm ile bütün gereksinimlerin karşılandığı yüksek maliyetli bir çözüm karşılaştırılabilir.

## Slide 22: Tanımlama
Gerçekleştirilecek sistemden beklenenlerin detaylı bir şekilde dokümante edilmesi.
Yazılım projelerinde projenin amaçları 3 farklı kavram ile tanımlanır:
  İşlevsel Gereksinimler (Functional Requirements): Projeden elde edilecek son ürünün neler yapması gerektiği tanımlanır. Bu tanımlamalar için çeşitli sistem analizi ve tasarım yöntemleri kullanılır.
  Kalite Gereksinimleri (Quality Requirements): Sistemin ne yaptığı ile değil, nasıl yaptığı ile ilgili uygulama özellikleri mevcuttur. Bunlar hala kullanıcılara açık olan taraflardır. (Sistemin yanıt verme süresi, kullanım kolaylığı vb.)
  Kaynak Gereksinimleri (Resource Requirements): Kuruluşun sistem için ne kadar harcama yapmak istediğinin göstergesidir. Bu, sistemin tamamlanma süresi ile ters orantılıdır.

## Slide 23: Tasarım
Tanımlamaları bütünüyle karşılayan bir tasarımın hatları belirlenir.
Tasarım iki aşamadır:
  Uygulamanın dış görünüşü ile ilgili dış tasarım veya kullanıcı arayüz tasarımı.
  Verilerin ve yazılım modüllerinin içsel olarak yapısallaştırıldığı fiziksel tasarım.

## Slide 24: Kodlama
C, C++, C# veya Java gibi seçilmiş bir programlama dili kullanılarak, uygulamanın kodlamasıdır.
Hazır paket yazılımlar kullanılmış olsa bile, bu paket yazılımlarda yeni uygulamanın gerektirdiği değişikliklerin yapılması gerekebilir.

## Slide 25: Doğrulama & Sağlama
Yazılım o andaki uygulama için geliştirilmiş olsun veya olmasın, sistemin gereksinimleri karşılayıp karşılamadığının testi gereklidir.
Her safhanın sonunda yapılan test işlemine doğrulama (verification) denir.
Projenin sonunda, müşteriye ürünü teslim etmeden önce yapılan test işlemine ise sağlama (validation) denir.

## Slide 26: Kurulum
Bazı sistem geliştiriciler, tasarımdan sonraki bütün proje sürecini gerçekleştirim olarak görmekte, bazıları ise sistem geliştirme bittikten sonraki kurulumu gerçekleştirim olarak görmektedir.
İkinci durum, aynı zamanda veri dosyalarının ve sistem parametrelerinin belirlenmesi, kullanıcı kılavuzlarının yazılması ve yeni sistem kullanıcılarının eğitimini de içermektedir.

## Slide 27: Bakım & Destek
Sistem kurulduktan sonra, oluşmuş hataların düzeltilmesi veya sistemdeki iyileştirmeler veya gelişmeler için devamlı bir bakım söz konusudur.
Bakım ve destek aktiviteleri zaman zaman ayrı küçük yazılım projeleri gibi görülmelidir.
Bazı ortamlardaki yazılım geliştirme faaliyeti aslında bir bakım gibi değerlendirilebilir.

## Slide 28: Yazılım Projeleri Dokümantasyonu
Gereksinim Analizi (Requirements Analysis)
Tanımlama (Specification)
Tasarım (Design)
Kodlama (Coding)
Doğrulama ve Sağlama (Verification & Validation)
Kurulum (Installation)
Bakım ve Destek (Maintenance & Support)
Şartname Dokümanı
Test Planı
Üst Düzey Tasarım
Test Case Tanımları
Kaynak Kod
Kontrol Listesi
Hata Raporları
Sürüm Notları
Kullanıcı El Kitabı

## Slide 29: Proje Yönetimine Gelecekte Etki Edecek Faktörler
Mühendislik ve teknoloji ağırlıklı işlerin ağırlığı her 5 yılda bir kendini katlayacaktır.
Bilgisayar teknolojisi her 2 yılda bir kendini katlayacaktır.
Ürün-yaşam çevrimleri kısalacaktır.
Daha kısa ürün geliştirme süresinde yeni ürün talebi artacaktır.
Yönetici ve idareciler daha hızlı stratejik karar almak için daha çok bilgiye ihtiyaç duyacaklardır.
Bir çok yönetici, işten çok insana odaklanacaktır.
Yöneticiler, yıllık 10 milyon $’lık iş hacmini yönetmekten 50 milyon $’lık iş hacimlerini yönetmeye başlayacaklardır.

## Slide 30: Planlar, Metotlar ve Metodolojiler
Bir aktivite için plan yapılacaksa, çalışma yöntemine ilişkin amaç temel alınmalıdır.
Örneğin; bir yazılımı test etmemiz istendi ve test edilecek yazılım hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Böyle bir durumda bu test işlemini gerçekleştirmek için aşağıdakilere gereksinim duyulmaktadır;
  Yazılım gereksinimlerinin analizi,
  Her gereksinimin yerine getirilip getirmediğini kontrol edecek test durumlarının yazılması ve düzenlemesi,
  Her test durumu için beklenen sonuçlar ve test kodlarının yaratılması,
  Beklenen sonuçlar ile gerçek sonuçların karşılaştırılması ve uyuşmazlıkların belirlenmesi.

## Slide 31: Planlar, Metotlar ve Metodolojiler (devam…)
Metot genel olarak bir aktivite türü ile ilgilidir, plan ise bu metodu alır ve gerçek aktivitelere dönüştürür.
Ayrıca her bir aktivite için;
  başlangıç ve bitiş tarihi,
  kimin gerçekleştireceği,
  hangi araç ve materyallere gereksinim duyulacağı belirlenir.
Bir metodun çıktısı, diğer bir metot için girdi olabilir.
Metot grupları veya teknikleri, metodoloji altında toplanmaktadır.
  Örn: Nesne-tabanlı tasarım (object-oriented design)
Notes: Ayrıca her bir aktivite için;
- Aktivitenin başlangıç ve bitiş tarihi,
- Aktiviteyi kimin gerçekleştireceği,
- Hangi araç ve materyallere gereksinim duyulacağı belirlenir.

## Slide 32: Yazılım Projelerini Sınıflandırma Yolları
Projeler, farklı teknik ürünleri oluşturmak üzere değişebilir. Bu yüzden, planlanmasına ve yönetilmesine bağlı olarak bir projenin karakteristiklerini tanımlamaya gereksinim duyarız.
Bu tanımlamayı yaparken aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurmak gerekir:
  kullanıcılara karşı sorumluklar,
  gömülü sistemlere karşı bilgi sistemleri,
  ürünlere karşı hedefler.
Notes: Kullanıcılara karşı sorumluluklar: geliştirilecek yazılım projesi bir ERP projesi ise, bu ERP yazılımını kullanacaklar için gerekli kullanım kolaylıkları, güvenlik özellikleri gibi bir takım gereksinimler karşılanmalıdır.
Gömülü sistemler de kontrol makineye ait iken, bilgi sistemlerinde kontrol bilgi sisteminin kullanıcısına aittir. Bilgi sistemine örnek olarak stok kontrol sistemi verilebilir. Gömülü sistemlere ise, bir bina içindeki klima kontrol (havalandırma) sistemini örnek olarak verebiliriz. Bina içersindeki ısıya göre sistem ya sıcaklığı arttırıyor ya da azaltıyor.
Projeleri sınıflandırırken ürününün belirli hedefleri karşılayıp karşılamadığına yönelik olarak gerekli ayrımları yapabiliriz. Müşteri tarafından belirlenen detaylara bağlı olarak bir ürününün geliştirilmesine yönelik bir proje olabilir.

## Slide 33: Yazılım Projelerini Sınıflandırma Yolları
Kullanıcılara karşı sorumluluklar: geliştirilecek yazılım projesi bir ERP projesi ise, bu ERP yazılımını kullanacaklar için gerekli kullanım kolaylıkları, güvenlik özellikleri gibi bir takım gereksinimler karşılanmalıdır.
Gömülü sistemler de kontrol makineye ait iken, bilgi sistemlerinde kontrol bilgi sisteminin kullanıcısına aittir. Bilgi sistemine örnek olarak stok kontrol sistemi verilebilir. Gömülü sistemlere ise, bir bina içindeki klima kontrol (havalandırma) sistemini örnek olarak verebiliriz. Bina içersindeki ısıya göre sistem ya sıcaklığı arttırıyor ya da azaltıyor.
Projeleri sınıflandırırken ürününün belirli hedefleri karşılayıp karşılamadığına yönelik olarak gerekli ayrımları yapabiliriz. Müşteri tarafından belirlenen detaylara bağlı olarak bir ürününün geliştirilmesine yönelik bir proje olabilir.

## Slide 34: Kurumsal Paydaşlar
Kurumsal paydaş (stakeholder) kavramı, bir kurum veya sistemin (proje) varlığından olumlu veya olumsuz yönde etkilenen veya bu kurum veya sistemi bilinçli veya bilinçsiz olarak etkileyen kişi veya gruplardır.
Bir projenin kurumsal paydaşlarını, “kurum içi paydaşlar” ve “kurum dışı paydaşlar” olmak üzere iki grupta sınıflandırmak mümkündür:
  Kurum içi paydaşlar; şirketin sahibi, hissedarlar, proje yöneticileri, teknik yöneticiler, takım liderleri, programcılar ve diğer çalışanlardan oluşur.
  Kurum dışı paydaşlar ise hükümet, ordu, müşteriler, tedarikçiler, rakip firmalar vs. kesimlerden oluşur.
Notes: İşletmeler günümüzde toplumu oluşturan birçok farklı kesimle ilişki içindedir ve başarıları bu öğelerle olan ilişkilerinin iyi yönetilmesine bağlıdır. Literatüründe bu konuyu açıklayan kavrama “kurumsal paydaşlar (stakeholders)” adı verilmektedir.

## Slide 35: Kurumsal Paydaşlar

## Slide 36: İş Planı Hazırlama (Business Case)
Bir fikrin, isteğin, zorunluluğun ya da önerinin hayata geçirilebilmesi için öncelikle iş planının hazırlanması gerekmektedir.
Yapılacak iş planları ele alınan projeye ilişkin doğru adımların atılmasında kritik rol oynamaktadır:
  projeye yol açan sebepler,
  seçenekler,
  beklenen fayda,
  riskler,
  maliyet ve zaman,
  yatırımın geri dönüşü,
  değerlendirme.
Notes: İş planının taslak hali Proje Yönergesi içerisinde bulunmalıdır. Proje Özeti içerisinde bulunup bulunmadığı kontrol edilir ve düzenlenmiş tam hali Proje Başlangıç Belgesi içerisinde yer alır. Proje süresince belirli noktalarda (örneğin her aşamanın sonunda) güncellenir.

## Slide 37: Proje Başarısı ve Başarısızlığı
Bilgi Teknolojileri sektöründe gerçekleştirilen projelerin büyük çoğunluğu, planlama aşamasında belirlenen sürelerde tamamlanamaz, bütçelerini ciddi miktarlarda aşar, dolayısıyla “başarısız proje” damgasını yemekten kurtulamazlar. Bunun tüm uzmanlarca kabul edilen en önemli nedeni de proje yönetiminde ortaya konulan başarısızlık, iyi bir “proje yönetimi” yapılamamasıdır.
Bir projeyi başarılı yapan üç önemli faktör:
  kullanıcı/müşteri katılımı,
  üst yönetim desteği,
  ihtiyaçların açık biçimde tanımlanmış olması.

## Slide 38: Proje Başarısı ve Başarısızlığı (devam…)
Projelerde başarısızlık genellikle birbirini etkileyen birçok nedenden ortaya çıkıyor. Nedenler arasında:
  deneyimsiz proje yöneticisi ve yetersiz eğitimler,
  beklentileri belirleme ve yönetimsel başarısızlıklar,
  zayıf liderlik,
  gereksinimleri gerektiği şekilde belirlememek ve dokümante etmemek,
  planlama sürecinin ve yapılan planların yetersiz olması,
  kaynak tahminlerinin zayıflığı,
  kültürel ve etik zaaflar,
  proje ekibinin alan bilgisi eksikliği,
  hatalı metotlar ve metodoloji kullanılmaması,
  İletişim sorunları gibi eksikler sayılabilir.

## Slide 39: Proje Başarısı ve Başarısızlığı (devam…)
Diğer taraftan proje ekibinin büyüklüğü, en son teknolojinin kullanılma eğilimi, yazılım projelerinde metodoloji kullanılmaması, süreç yaklaşımının olmaması da başarısızlık nedenleri arasına eklenirse proje yönetiminde bir başka boyut ortaya çıkacaktır.
Yapılan araştırma sonuçları değerlendirildiğinde başarılı yazılım projelerinin süresinin 1 yılı aşmadığı görülmektedir.
Bütün bu nedenler projenin risklerine işaret ediyor. Projelerde risklerin artıyor olması, proje yönetim ihtiyacını arttırır, projenin daha iyi yönetilmesi gereğini ortaya koyar.

## Slide 40: Proje Yönetim Araçları
Giga Plan: Developers of a revolutionary new web based tool that allows multiple users to interrogate, analyze, and update Microsoft Project plans in real time.
Microsoft Project: Best selling project management software in the world.
Technology Associates: Project Management software specialists, providing tailored training, consultancy and development services in all software products.
Project World: Project management techniques and tools for project, program, and process managers from high-tech environments.
The Project Management Foundation: Aims are to promote excellence in project management standards and achievement.
System Solvers: Professional Project Management Services organization delivering a range of services and products to all industries.
Tenrox Corporation: Developers of Project - an enterprise wide timesheet tracking and cost collection system.

## Slide 41: Günün Sözü…
Having the right process does not guarantee success, but not having the right process does guarantee failure.
(General Eisenhower)
Notes: Doğru sürece sahip olmak başarıyı garanti etmez, ancak doğru sürece sahip olmamak başarısızlığı garantiler.

## Slide 42: Ödev-1
Sadece siyah ve beyaz taşlardan oluşmuş ve içinde iki tane siyah taşın yan yana gelmediği kaç tane 15 basamaklı taş dizimi vardır?
İlk taş siyah olamaz!
Örnek: bbbbb , bsbbs, bssbb
eminb@maltepe.edu.tr